Enrique Magranell, Joan Ruiz, Maria Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martinez

NEXUS  | GUILDS OF KAURIA

Diario de proyecto

# Dia 1 – 12/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, Maria Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martinez*

**Resumen de la Reunión**

El día de hoy se dedicará al análisis del proyecto, los requerimientos que necesitamos y el esquema de la base de datos. También hemos empezado a listar tareas para lo largo de la semana en el Trello. La repartición de tareas de hoy se ha dividido así: Joan y María buscaran fuentes alternativas y recursos visuales que añadir a la Web, Pablo y Enrique se dedican a diseñar la Base de Datos y la relación entre tablas que habrá en el proyecto. Roberto acabará la Guía de Estilos y se encargará de la gestión del GitHub.

# Dia 2 – 13/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, Maria Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martinez*

**Resumen de la Reunión**

El día de hoy se dedicará a experimentación con elementos de Front y levantar la BBDD. El día de hoy Enrique se ha puesto en contacto con el cliente, para informarle a cerca de los cambios con respecto elementos visuales para la página. Por su parte, María y Joan continúan realizando pruebas con elementos Html mediante CSS y Boostrap con intención de realizar comparaciones de diseño buscando que la pagina se parezca lo máximo posible al diseño inicial. Roberto y Pablo, empezaran a realizar las configuraciones pertinentes con respecto a la Base de Datos para conectarla al proyecto API.

# Dia 3 – 14/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, Maria Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martinez*

El día de hoy trataremos de avanzar en el desarrollo del Front-End de la aplicación. Roberto se une al equipo de desarrollo de pantallas con María y Joan. Mientras que Enrique se encargara de ayudar a Pablo con el desarrollo de la API y la creación de la Base de Datos, arreglando los problemas pendientes del día pasado y terminando esta si es posible.

# Dia 4 – 15/02/2024

**Miembros Presentes:** *Joan Ruiz, Maria Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martinez*

**Miembros Ausentes:** *Enrique Magranell*

El día de hoy, se esta continuando trabajando con el diseño de las páginas. Roberto acabara el diseño de la pagina de noticias y iniciara el proyecto de Angular para ir creando componentes y enrutamiento. Pablo acabará el cifrado de contraseñas para el acceso del cliente a la aplicación web, también seguirá implementando peticiones a la API. Mientras que Joan y María trabajan en el diseño de la Web, con Enrique haciendo de soporte desde casa.