Enrique Magranell, Joan Ruiz, Maria Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martinez

NEXUS  | GUILDS OF KAURIA

Diario de proyecto

# Dia 1 – 12/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, María Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martínez*

**Resumen de la Reunión**

El día de hoy se dedicará al análisis del proyecto, los requerimientos que necesitamos y el esquema de la base de datos. También hemos empezado a listar tareas para lo largo de la semana en el Trello. La repartición de tareas de hoy se ha dividido así: Joan y María buscaran fuentes alternativas y recursos visuales que añadir a la Web, Pablo y Enrique se dedican a diseñar la Base de Datos y la relación entre tablas que habrá en el proyecto. Roberto acabará la Guía de Estilos y se encargará de la gestión del GitHub.

# Dia 2 – 13/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, María Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martínez*

**Resumen de la Reunión**

El día de hoy se dedicará a experimentación con elementos de Front y levantar la BBDD. El día de hoy Enrique se ha puesto en contacto con el cliente, para informarle a cerca de los cambios con respecto elementos visuales para la página. Por su parte, María y Joan continúan realizando pruebas con elementos Html mediante CSS y Boostrap con intención de realizar comparaciones de diseño buscando que la pagina se parezca lo máximo posible al diseño inicial. Roberto y Pablo, empezaran a realizar las configuraciones pertinentes con respecto a la Base de Datos para conectarla al proyecto API.

# Dia 3 – 14/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, María Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martínez*

El día de hoy trataremos de avanzar en el desarrollo del Front-End de la aplicación. Roberto se une al equipo de desarrollo de pantallas con María y Joan. Mientras que Enrique se encargara de ayudar a Pablo con el desarrollo de la API y la creación de la Base de Datos, arreglando los problemas pendientes del día pasado y terminando esta si es posible.

# Dia 4 – 15/02/2024

**Miembros Presentes:** *Joan Ruiz, María Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martínez*

**Miembros Ausentes:** *Enrique Magranell*

El día de hoy, se esta continuando trabajando con el diseño de las páginas. Roberto acabara el diseño de la pagina de noticias y iniciara el proyecto de Angular para ir creando componentes y enrutamiento. Pablo acabará el cifrado de contraseñas para el acceso del cliente a la aplicación web, también seguirá implementando peticiones a la API. Mientras que Joan y María trabajan en el diseño de la Web, con Enrique haciendo de soporte desde casa.

# Dia 5 – 16/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, María Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martínez*

El día de hoy, Pablo y Enrique se estarán encargado de desplegar un contenedor de AWS para poder subir ahí la base de datos y utilizarla de forma más profesional. Por su lado, Joan y María continúan con diseño, acabando las paginas de detalle y jugabilidad respectivamente. Mientras que Roberto continuara importando las paginas ya diseñadas al proyecto de Angular, así como contemplar posibles alternativas para la traducción.

También se ha discutido con el cliente la posibilidad de usar las cartas para la Expo, en vista de no poder usarlas se usarán placeholders con cartas de gatitos.

# Dia 6 – 16/02/2024

**Miembros Presentes:** *Enrique Magranell, Joan Ruiz, María Monteagudo, Pablo Navarro, Roberto Martínez*

El día de hoy, Pablo se va a encargar de continuar implementando peticiones a la API para acabarlas cuanto antes. María continuara haciendo el diseño de la pagina de detalle de las cartas para acabarlo cuanto antes. Enrique dedicara el día de hoy a tratar de implementar correctamente la base de datos en AWS. Joan y Roberto continuaran implementando pantallas en el proyecto de Angular.